Obec  Sentice

VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE č. 6/2015

ze dne 17. 8. 2015, od 19:00 hod.

Přítomní zastupitelé: Zdeněk Havlát, Ing. Jiří Hort, PhDr. Miriam Jedličková, Ing. David Král, 
Bc. Aleš Jůza, Ing. arch. Alena Kolářová, Ing. Roman Jůza

Starostka obce Ing. arch. Alena Kolářová konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Sentice sedm dní přede dnem konání zasedání a současně byla vyvěšena na elektronické úřední desce, zároveň bylo konání veřejného zasedání sděleno členům zastupitelstva.

Dále starostka konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele:

Starostka obce podala návrh na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce
a zapisovatelku.

Jako ověřovatelé byli navrženi Jiří Hort a Aleš Jůza. Jako zapisovatelka byla navržena Petra Červinková.

Návrh usnesení č. 1

Zastupitelstvo obce Sentice určuje ověřovateli zápisu Jiřího Horta a Aleše Jůzu a zapisovatelkou Petru Červinkovou.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Schválení programu zasedání:

Starostka obce navrhla vyřazení z původního programu zasedání bod č. 6

- Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se statutárním městem Brnem

Starostka obce seznámila přítomné s upraveným návrhem programu zasedání:

- Schválení rozpočtového opatření č. 3

- Schválení rozpočtového opatření č. 4

- Schválení příspěvku na kompostéry pro Mikroregion Čebínka

- Průběh akce Zateplení školy vč. řešení financování

- Průběh výstavby splaškové kanalizace vč. řešení financování souvisejících oprav

- Informace o zřízení transparentního účtu a rozklikávacího rozpočtu na webu

- Informace o vyhrazení pravomocí zastupitelstva obce Sentice

- Stavební záležitosti

- Různé

- Diskuze

- Závěr

Návrh usnesení č. 2

Zastupitelstvo obce Sentice schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1) Schválení rozpočtového opatření č. 3

Účetní obce seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření č. 3/2015. U rozpočtového opatření č. 3/2015 se jedná o navýšení příjmů o 23.000,- Kč a navýšení výdajů o 23.000,- Kč.

Toto rozpočtové opatření provedla starostka obce dne 30.6.2015

Návrh usnesení č. 3

Zastupitelstvo obce Sentice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

2) Schválení rozpočtového opatření č. 4

Účetní obce seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření č. 4/2015. U rozpočtového opatření č. 4/2015 se jedná o navýšení příjmů o 646.200,- Kč a navýšení výdajů o 441.300,- Kč a změnu financování o 204.900,- Kč.

Návrh usnesení č. 4

Zastupitelstvo obce Sentice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

3) Schválení příspěvku na kompostéry pro Mikroregion Čebínka

Starostka s místostarostou informovali zastupitelstvo o stavu úspěšné žádosti Mikroregionu Čebínka na pořízení kompostérů a štěpkovačů. Celkem žádalo 5 obcí (Sentice, Čebín, Hradčany, Skalička a Drásov). Proběhlo výběrové řízení – dodávku 841 kompostérů zajistí firma MEVA-BRNO, s.r.o. za cenu 2.245.300,-Kč bez DPH, tři štěpkovače dodá firma Tlamka zahradní technika z Boskovic za cenu 167.997,-Kč bez DPH.  Náklady pro naši obec (187 kompostérů, 1 drtič) činí 684.544,-Kč s DPH plus poměrná část poplatků za žádost, výběrové řízení, udržitelnost projektu ve výši přibližně 52.500,-Kč. Dotace činí 90%, spoluúčast Mikroregionu (obcí) činí 10%.

K vyřízení dotace musí Mikroregion prokázat výpisem z bankovního účtu, že má dostatek vlastních zdrojů (na financování 10% spoluúčasti). Na Mikroregionu bylo dohodnuto, že obce s vyšším počtem kompostérů (Sentice, Hradčany a Drásov) poskytnou příspěvek 130.000,-Kč formou smlouvy o poskytnutí dotace mezi Mikroregionem a obcí. Výsledné vyúčtování proběhne do 31.12. 2015.

V proběhlé diskuzi promluvil pan Král o významu štěpkovačů, paní Jedličková pochybovala o zvolené formě smlouvy o poskytnutí dotace 130.000,-Kč.

Návrh usnesení č. 5

Zastupitelstvo obce Sentice schvaluje příspěvek na kompostéry pro Mikroregion Čebínka ve výši 130.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Mikroregionem Čebínka a obcí.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4) Průběh akce Zateplení školy vč. řešení financování

Starostka obce informovala zastupitele o průběhu zateplení budovy školy, školky a úřadu. Datum ukončení akce je 20.8. 2015. Byly osazeny hliníkové dveře s panikovým kováním a přídržnými magnety. Ve čtvrtek proběhla kontrola HZS, v pátek kontrola KHS. Byla vydána kladná stanoviska. Školní rok bude zahájen v řádném termínu 1. září.

Probíhá malování a úklid v celé budově. Bude provedeno obložení venkovních soklů. Obec následně provede opravu chodníku ke vstupu.

Nad rámec dotace budou provedeny firmou  MSU s.r.o. tyto práce, které si objednává samostatně obec. Jedná se o položení dřevěného roštu 42,4m2 na půdě v ceně 30.854,-Kč plus DPH, dále klempířské práce – žlaby a svody v ceně 16.035,-Kč plus DPH a výměnu vložek ve dveřích (centrální klíč) v ceně 3.360,-Kč plus DPH. Celková hodnota prací činí 60.801,-Kč s DPH.

Návrh usnesení č. 6

Zastupitelstvo obce Sentice schvaluje objednání prací přímo s firmou MSU s.r.o. na provedení dřevěného roštu, klempířských prací a výměnu vložek ve dveřích v celkové výši 60.801,-Kč s DPH.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Dále byly vyhodnoceny vícepráce a méněpráce na akci Zateplení. Technický dozor investora předložil přehled k srpnové fakturaci. Výsledná částka činí rozdíl a to za vícepráce v hodnotě 19.803,-Kč bez DPH, což činí 23.962,-Kč s DPH. (větší šířka u čtyř dveří, okenní otvor, vnitřní parapety…).

Návrh usnesení č. 7

Zastupitelstvo obce Sentice schvaluje vícepráce na akci Zateplení Základní školy a Mateřské školy, vč. Obecního úřadu ve výši 19.803,29 Kč plus DPH. Na tuto částku bude uzavřen dodatek ke smlouvě s MSU s.r.o..

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Závěrem starostka informovala, že vzniknou ještě  provozní náklady s malováním (v dotaci je pouze vymalování stěn u vyměněných oken) a elektrikářské práce.

V diskuzi se paní Jedličková ptala na možnou rekonstrukci toalet a pan Aleš Jůza na izolaci zadní štítové zdi. Vnitřní rekonstrukce budou provedeny následně, prioritou bylo zateplení obvodového pláště, štítová stěna od kotelny bude stavebně dokončena pracovníky obce – není předmětem dotace.

5) Průběh výstavby splaškové kanalizace vč. řešení financování souvisejících oprav

Starostka obce na úvod tohoto bodu informovala o krádeži kanalizačního potrubí z areálu firmy Singo. Zmizel materiál v hodnotě 32.000,- Kč. Krádež oznámil dodavatel stavby. Paní Panáčková uvedla, že upozorňuje stavbu na potřebu zamykání brány.

Dále se řešila lokalita Pastvisko – zhotovitel by měl uvést komunikaci do původního stavu. Po dohodě s obcí dojde k rozšíření komunikace na šířku 3,5 metru, doplnění obrubníků a asfaltový povrch. Po odečtení částky, kterou má na opravu stavba, doplatí obec částku 250.000,-Kč. V diskuzi vystoupil pan Roman Jůza a podpořil navrhované řešení – jedná se o vstupní část obce, možnost využití cesty pro pohřební průvod.

V další části byla řešena dešťová kanalizace v uličce u Kostkových. Paní Skříčková vypracovala projekt. V uličce je málo místa, většinou půjde o ruční výkopové práce. Projektovaná cena je 900.000,-Kč. Zhotovitel nacenil práce na 700.000,-Kč. I tak se jedná o neúměrný náklad pro obec. Bylo navrženo levnější řešení s využitím menších betonových žlabů po okraji cesty a asfaltový povrch s maximální cenou 150.000,-Kč s DPH.

Dále bude potřeba provést opravu povrchu u Andrlíkových a úpravu cesty u Trsových. Náklady teprve budou upřesněny.

Finální úprava krajské komunikace od začátku obce směrem na Chudčice proběhne 29. a 30.8. Povrch bude částečně vyfrézován, aby se zachovala původní výška. Náhradní přístup do obce 29.8. povede po zpevněné cestě kolem hřbitova ke Kubíčkům. 30.8. bude již přístup po krajské komunikaci přes semafory.

V nejbližší době bude nutné provést pochůzku zastupitelů od autobusové točny až k hornímu konci obce – je třeba se domluvit na případných investicích obce do úpravy chodníků a obrubníků v této části obce.

Pan Kubíček informoval o průběhu výstavby. V obci pracuje 6 skupin. Cíl dokončit dílo tak, aby co nejdříve přestaly jezdit tatry s hlínou. V uličce u Burnekových byly problémy – musela se nejdříve zrušit dešťová kanalizace. Firmy mezi sebou nekomunikují, dochází k neprůjezdnosti cest. V uličce u Hrůzových probíhá příprava na pokládku živice.

Proběhla diskuze. Paní Kosová vznesla dotaz na realizaci její přípojky. Pan Přikryl a pan Hrůza upozornili na používání špatného materiálu a nedostatečné hutnění – upozornění bude předáno technickému dozoru investora. Pan René Koláček navrhoval najmutí externího dozoru. Starostka informovala o emailu od technického dozoru, kde upozorňuje celé sdružení firem zhotovitele na nedostatky v koordinaci, dopravním značení, nepořádku a neplnění harmonogramu prací. Dále poděkovala občanům za pomoc při svážení odpadů, kdy auto svážející odpad se nemohlo vlivem stavby dostat do horní části obce. Pan Králík vznesl dotaz, kdo opravuje chodníky ve spodní části obce. Pan Pospíšil reklamoval stav chodníku před jeho domem. Pan R. Koláček se informoval na možnost opravy cesty k nádraží – starostka uvedla, že pomoc přislíbil pan hejtman.

Návrh usnesení č. 8

Zastupitelstvo obce Sentice schvaluje provedení rozšíření komunikace na 3,5 metru, položení obrubníků a zhotovení finálního živičného povrchu v lokalitě Pastvisko firmou Eurovia za částku 250 000,-Kč s DPH.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9

Zastupitelstvo obce Sentice schvaluje levnější variantu řešení odvodu dešťových vod v uličce u Kostkových s využitím menších betonových žlabů po okraji cesty a asfaltový povrch s maximální cenou 150.000,-Kč s DPH.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

6) Informace o zřízení transparentního účtu a rozklikávacího rozpočtu na webu

Starostka obce požádala paní Jedličkovou, zda by vytvořila analýzu v rámci Jihomoravského kraje, která z obcí má zřízen transparentní účet a rozklikávací rozpočet na webu. Starostka konstatovala, že není nutné, aby obec Sentice měla transparentní účet a rozklikávací rozpočet, protože to většinou mají zřízena velká města. Paní Jedličková odmítla analýzu vytvořit jako nerelevantní pro dané rozhodnutí a sdělila, že to má hodně obcí. Proběhla diskuze mezi zastupitelstvem a přítomnými občany.

Tento bod nebyl vyřešen. Řešení tohoto bodu bylo přesunuto na další zasedání.

7) Informace o vyhrazení pravomocí zastupitelstva obce Sentice

Starostka obce na základě dalšího požadavku paní Jedličkové o vyhrazení pravomocí zastupitelstva obce Sentice konstatovala, že pravomoce jsou v pořádku a starostka postupuje podle zákona. Proběhla diskuze mezi zastupitelstvem a přítomnými občany.

Tento bod bude projednán na pracovní poradě zastupitelstva obce.

8) Stavební záležitosti

Starostka obce podala krátce informaci o těchto stavebních záležitostech:

- Žádost od Ing. Františka Vlacha – rodinný dům č.p. 99 v Senticích. Žádost se týkala stavebních úprav – zateplení a výměny oken.

- Dům č.p. 32 – stále v řešení vzhledem k projednání se sousedy.

- Vodovodní přípojky k RD (využití období před zapravením komunikace).

9) Různé

Starostka informovala zastupitele o následujících událostech:

- živé obce – roční příspěvek 1.900,-Kč – obec získá vzory smluv a další aktuální informace

- upozornění k odstranění a okleštění stromoví

- stanovisko obce k akci „Den se Sentičanem“

  - obec nabídla sokolovnu nebo Horku

  - nařízení hejtmana JMK o vysokém riziku požáru

  - preventivní výjezd hasičského vozu by znamenal porušení tohoto nařízení (předpoklad možného požáru)

  - obec nemohla nést zodpovědnost za možný požár obecního lesa

  - předsedkyně spolku nepodepsala dohodu o odpovědnosti

  - akce byla přesunuta na soukromý pozemek

  - hasiči drželi hlídku v hasičce od 15. do 22. hodiny

V průběhu diskuze vystoupil pan Vrzal a uvedl důvody, pro které nemohli být hasiči přítomni na akci.

10) Diskuze

- Starostka informovala, že byla poskytnuta sokolovna pro Spolek Sentičan v rámci přívesnického tábora v červenci a v srpnu.

- Zdeněk Havlát informoval, že se bude konat „Letní noc“ dne 29.8.2015 a letos spolu s odpoledním „Pivním festivalem“.

- Miriam Jedličková informovala, že akce pořádaná Spolkem Sentičan „Den se Sentičanem“ dopadla dobře, k tomu se přidal i Roman Jůza a poděkovali p. Josefu Koláčnému za poskytnutí pozemku. Dále paní Jedličková konstatovala, že Spolek poskytne další možnosti kulturního využití.

- Josef Koláčný na základě svých předložených podkladů vznesl připomínky k různým stavebním záměrům týkajících se obecního obecního pozemku p.č. 737

11) Závěr

Předsedající ukončila zasedání v 22.00 hod.

Ověřili:		Ing. Jiří Hort

Bc. Aleš Jůza

-----------------------------------------------

Ing. arch. Alena Kolářová

starostka obce